Информация о ходе выполнения плана ремонта за счет собственных средств жилищного фонда ООО «Домоуправление №2»   по состоянию

на 27.12.2012

| № п./п. № п/п | Адрес | Вид работ |  | Подрядчик |  |  | Сроки исполнения | Сведения об исполн. (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новобульварная, 9 | Замена розлива ХВС |  | ИП «Перфильев» |  |  | 26.06.12-13.07.12 | 437,781 |  |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кайдаловская, 16а |  | Ремонт подъезда № 4,5 | ИП Елгин А.Г. |  |  | 01.02.12-29.02.12 | 71,718 |  |
| 3 | Токмакова, 16 |  | Ремонт отмостки | ООО «Ремстрой» |  |  | 17.05.12-31.05.12 | 39,176 |  |
| 4 | Кайдаловская, 16а |  | Ремонт подъезда № 3 | ИП «Елгин» |  |  | 01.09.12-23.10.12 | 40,902 |  |
| 5 | Нагорная, 2 |  | Ремонт вентиляционных шахт | ООО «Синта-Кедр» |  |  | 10.05.12-13.06.12 | 222,290 |  |
| 6 | Подгорбунского, 3 |  | Ремонт подъездов № 1,2 | ИП «Елгин» |  |  | 01.10.12-31.10.12 | 245,698 |  |
| 7 | Подгорбунского, 3 |  | Ремонт межпанельных швов | ООО «Высотные работы» |  |  | 10.10.12-29.10.12 | 57,385 |  |
| СПИСОК ПОДЪЕЗДОВ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ СИЛАМИ РСС ОАО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кайдаловская, 16а |  | Ремонт подъезда №3 |  | РСС | Июль |  |  | 44,557 |
| 2 | Новобульварная, 5 |  | Ремонт подъезда № 1,2,3 |  | РСС | Апрель-Май |  |  | 76,303 |
| 3 | Нагорная, 2 |  | Ремонт подъезда №1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  | РСС | Июнь |  |  | 430,608 |

Генеральный директор ОАО «Служба заказчика»                                                 С.А. Федорко