Информация о ходе выполнения плана ремонта за счет собственных средств жилищного фонда ООО «Домоуправление №4»   по состоянию

на 27.12.2012

| № п./п. № п/п | Адрес | Вид работ |  | Подрядчик |  |  | Сроки исполнения | Сведения об исполн. (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кастринская, 8 | Капитальный ремонт крыши |  | ИП «Перфильев» |  |  | 01.09.12-30.09.12 | 966,605 |  |
| 2 | Анохина, 105 | Замена розлива ХВС |  | ИП «Перфильев» |  |  | 20.09.12-11.10.12 | 352,005 |  |
| 3 | Бабушкина, 147 | Замена розлива ХВС |  | ИП «Перфильев» |  |  | 20.10.12-07.11.12 | 236,200 |  |
| 4 | Кастринская, 5 | Замена розлива ХВС |  | ИП «Перфильев» |  |  | 12.11.12-30.11.12 | 322,936 |  |
| 5 | Богомягкова, 22 | Замена розлива ХВС |  | ООО «Вектор» |  |  | 19.11.12-27.11.12 | 250,448 |  |
| 6 | Чайковского, 30 | Замена розлива ХВС |  | ООО «Вектор» |  |  | 22.11.12-29.11.12 | 252,955 |  |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амурская, 112 |  | Смена обделок на фасаде | ООО «Вента» |  |  | 30.05.12-07.06.12 | 41,793 |  |
| 2 | Ленина, 125 |  | Ремонт водовода | ИП «Перфильев» |  |  | 06.09.12-30.09.12 | 117,571 |  |
| 3 | Кастринская, 2 |  | Ремонт лифтовой и тамбура | ООО «Стройэффект» |  |  | 14.09.12-25.10.12 | 95,744 |  |
| 4 | Ленина, 123 |  | Ремонт перекрытия кв. 34 | ООО «Ремстрой» |  |  | 01.10.12-31.10.12 | 87,510 |  |
| 5 | Чайковского, 36 |  | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» |  |  | 05.12.12-10.12.12 | 139,779 |  |
| 6 | Чайковского, 38 |  | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» |  |  | 12.12.12-17.12.12 | 142,058 |  |
| 7 | Журавлева, 61 |  | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» |  |  | 12.12.12-17.12.12 | 141,658 |  |
| 8 | Журавлева, 47 |  | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» |  |  | 12.12.12-18.12.12 | 248,726 |  |
| 9 | Ленина, 111 |  | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» |  |  | 17.12.12-21.12.12 | 273,214 |  |
| СПИСОК ПОДЪЕЗДОВ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ СИЛАМИ РСС ОАО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Богомягкова, 6 |  | Ремонт подъезда № 1,2,3,4 |  | РСС | Апрель-Май |  |  | 108,971 |
| 2 | Ленина, 160 |  | Ремонт подъезда № 4 |  | РСС | Июнь |  |  | 53,884 |
| 3 | Чайковского, 37 |  | Ремонт подъезда №1,2 |  | РСС | Сентябрь |  |  | 109,322 |
| 4 | Ленина, 164 |  | Ремонт подъезда №1,2 |  | РСС | Сентябрь |  |  | 117,46 |
| 5 | Кастринская, 5 |  | Ремонт подъезда №3,4,5,6,7 |  | РСС | Октябрь |  |  | 307,052 |
| 6 | Бабушкина, 149 |  | Ремонт подъезда №3,4 |  | РСС | Октябрь |  |  | 124,038 |
| 7 | Бабушкина, 147 |  | Ремонт подъезда№2,3,4 |  | РСС | Октябрь |  |  | 154,646 |
| 8 | Журавлева, 47 |  | Ремонт подъезда №1,2,3,4 |  | РСС | Октябрь |  |  | 248,436 |

Генеральный директор ОАО «Служба заказчика»                                                 С.А. Федорко