Информация о ходе выполнения плана ремонта за счет собственных средств жилищного фонда ООО «Домоуправление №7»   по состоянию

на 27.12.2012

| № п./п. № п/п | Адрес | Вид работ |  | Подрядчик |  |  | Сроки исполнения | Сведения об исполн. (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чайковского, 4а | Установка программного устройства «Взлет» |  | ИП «Перфильев» |  |  | 28.05.12-05.06.12 | 58,860 |  |
| 2 | Ленина, 56 | Капитальный ремонт крыши |  | ИП «Бреева» |  |  | 21.05.12-30.07.12 | 1395,003 |  |
| 3 | Чкалова, 49 | Ремонт розлива ХВС |  | ИП «Перфильев» |  |  | 09.08.12-09.09.12 | 454,712 |  |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ангарская, 72 |  | Ремонт кровли над шахтой лифта | ООО «Вектор» |  |  | 30.05.12-05.06.12 | 30,411 |  |
| 2 | Бабушкина, 89 |  | Ремонт розлива ХВС | ИП «Перфильев» |  |  | 27.08.12-09.09.12 | 85,597 |  |
| 3 | Ангарская, 72 |  | Ремонт кровли над шахтой лифта | ООО «Вектор» |  |  | 19.11.12-27.11.12 | 30,411 |  |
| 4 | Н.Островского, 20 |  | Ремонт подъезда № 1 | ИП «Найдешкин |  |  | 03.10.12-05.11.12 | 93,866 |  |
| 5 | Заб.рабочего, 23 |  | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» |  |  | 07.12.12-12.12.12 | 253,945 |  |
| 6 | Ленина, 41 |  | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» |  |  | 12.12.12-17.12.12 | 253,945 |  |
| 7 | Столярова, 51 |  | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» |  |  | 12.12.12-17.12.12 | 280,616 |  |
| СПИСОК ПОДЪЕЗДОВ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ СИЛАМИ РСС ОАО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чайковского, 4а |  | Ремонт подъезда №1,2,3 |  | РСС | Июнь |  |  | 74,844 |
| 2 | Заб. рабочего, 23 |  | Ремонт подъезда №1,2,3,4 |  | РСС | Июль |  |  | 195,728 |
| 3 | Анохина, 72 |  | Ремонт подъезда №1,2,4 |  | РСС | Август |  |  | 140,396 |
| 4 | Н.-Островского, 28 |  | Ремонт подъезда №1,2,3,4 |  | РСС | Август |  |  | 141,874 |
| 5 | Н.-Островского, 27 |  | Ремонт подъезда №1,2,3,4 |  | РСС | Август |  |  | 175,277 |
| 6 | Амурская, 23 |  | Ремонт подъезда №1,2,3 |  | РСС | Октябрь |  |  | 153,83 |

Генеральный директор ОАО «Служба заказчика»                                                 С.А. Федорко