| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Домоуправление №1» НА 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес |  | Виды работ |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Всего сумма |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | начало |  | окончание |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Новобульварная, 113 |  | Ремонт подъездов № 2,4,5,6,7 |  | шт. |  | 5 |  | 250 |  |  |  | 150 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Богомягкова, 65 |  | Ремонт подъездов № 1,2 |  | шт. |  | 2 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Новобульварная, 115 (ГЖИ 1-й п.) |  | Ремонт подъездов № 1,2,3 |  | шт. |  | 3 |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Смоленская, 90 |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6,7 |  | шт. |  | 7 |  | 250 |  |  |  | 150 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | По списку |  | Ремонт межпанельных швов |  | м.п. |  | 228 |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО УК "Домоуправление № 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  | 620 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Домоуправление №1» НА 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новобульварная, 133 (3п) |  | Замена розлива ХВС |  | м.п. |  | 114 |  |  |  | 205 |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Красноармейская, 67 (6п) |  | Замена мягкой кровли на металлопрофиль |  | м2 |  | 1268 |  |  |  | 915 |  |  |  | 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО УК "Домоуправление № 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  | 205 |  | 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |