| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Домоуправление №2» НА 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес |  | Виды работ |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  |  | Всего сумма |  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | начало |  |  | окончание |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 1 |  | Подгорбунского, 3 |  | Ремонт подъездов № 1,2 |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 170 |  |  |  |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Подгорбунского, 9 |  | Ремонт подъездов № 1 |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | По списку |  | Ремонт межпанельных швов |  |  |  | м.п. |  | 312 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО УК "ДУ № 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 135 |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Домоуправление №2» НА 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес |  | Виды работ |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол-во |  |  | Цена за ед. |  | Всего сумма |  |  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.) |  |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | начало |  |  | окончание |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| 1 | Подгорбунского, 1 (4п) |  | Ремонт розлива КНС |  | м.п. |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Новобульварная, 9 (7п) |  | Замена розлива ХВС |  | м.п. |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО УК "Домоуправление № 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 |  |  |  |  |  |  | 518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |