| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО УК "Домоуправление № 4"НА 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес |  |  | Виды работ |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  |  | Всего сумма |  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | начало |  |  | окончание |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  | ООО УК "Домоуправление № 4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Журавлева, 47 |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ленина, 160 (п. 2 частично) (ГЖИ) |  |  | Ремонт подъездов № 2,4 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ленина, 164 (ГЖИ) |  |  | Ремонт подъездов № 1,2 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бабушкина, 149 |  |  | Ремонт подъездов № 3,4 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кастринская, 5 |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6,7 |  |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Бабушкина, 147 |  |  | Ремонт подъездов № 2,3,4 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Чайковского, 37 |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО УК "ДУ № 4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940 |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО УК "Домоуправление № 4"НА 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО УК "Домоуправление № 4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина, 105 (4п) |  | Замена розлива ХВС |  |  | м.п. |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ленина, 110 (5п) |  | Замена розлива ХВС |  |  | м.п. |  |  | 145 |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кастринская, 8 (4п) |  | Ремонт кровли |  |  | м2 |  |  | 1007 |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ленина, 125 |  | Ремонт розлива ХВС |  |  | м.п. |  |  | 62 |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО УК "Домоуправление № 4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1537 |  |  |  |  |  | 562 |  |  | 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |