| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Домоуправление №6» НА 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Адрес |  |  |  | Виды работ |  |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  |  |  | Всего сумма |  |  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  | 1 кв. |  |  |  | 2 кв. |  |  |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  |  |  | начало |  |  |  | окончание |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | ООО УК "Домоуправление № 6" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бутина, 44 |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6, |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Бутина, 46-а |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Бабушкина, 90 (ГЖИ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1-6 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Бутина, 73 |  |  |  | Ремонт подъездов № 8 (9-ти этажный блок) |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бутина, 93 (ГЖИ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3 4 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Богомягкова, 49 (ГЖИ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6, |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Курнатовского, 37(ГЖИ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Богомягкова, 51 (ГЖИ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Домоуправление №6» НА 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес |  |  | Виды работ |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол-во |  |  |  | Цена за ед. |  |  | Всего сумма |  |  |  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  | 2 кв. |  |  |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  |  |  | начало |  |  |  | окончание |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |
|  | ООО УК "Домоуправление № 6" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Угданская, 40 (17п) |  |  | Замена розлива ХВС |  |  |  |  | м.п. |  | 306 |  |  |  |  |  |  | 796 |  |  |  |  |  |  |  | 796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Балябина, 30 (10п) |  |  | Замена розлива ХВС |  |  |  |  | м.п. |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Журавлева, 69 (6п) |  |  | Замена розлива ХВС |  |  |  |  | м.п. |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Балябина, 17 (6п) |  |  | Замена розлива ХВС |  |  |  |  | м.п. |  | 108 |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бутина, 46а (3п) |  |  | Замена розлива ХВС |  |  |  |  | м.п |  | 71 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Бутина, 44 (6п) |  |  | Замена розлива ХВС |  |  |  |  | м.п. |  | 135 |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ленинградская, 47 |  |  | Устройство завалинки |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ООО УК "ДУ № 6" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2580 |  |  |  |  |  |  |  | 1110 |  |  |  |  | 1470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |