| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Домоуправление №7» НА 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Адрес |  |  |  | Виды работ |  |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  |  |  | Всего сумма |  |  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  | 1 кв. |  |  |  | 2 кв. |  |  |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  |  |  | начало |  |  |  | окончание |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | ООО УК "Домоуправление № 7" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Чайковского, 4-а |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Заб. Рабочего. 23 (ГЖИ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Анохина, 72 (КЖКХ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Н-Островского, 28 |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Н-Островского, 27 |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Амурская, 23 |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО УК "Домоуправление № 7" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028 |  |  |  |  |  |  | 848 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Домоуправление №7» НА 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес |  |  | Виды работ |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол-во |  |  |  | Цена за ед. |  |  | Всего сумма |  |  |  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  | 2 кв. |  |  |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  |  |  | начало |  |  |  | окончание |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |
|  | ООО УК "Домоуправление № 7" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чкалова, 49 (8п) |  |  | Замена розлива ХВС |  |  |  |  | м.п. |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чайковского, 4а |  |  | Устройство программного устройства "Взлет" |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ленина, 56 |  |  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 |  | 1786 |  |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ООО УК "ДУ № 7": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1710 |  |  |  |  |  |  |  | 1710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |