Информация о ходе выполнения плана ремонта за счет собственных средств муниципального жилищного фонда ОАО «Служба заказчика»                                по состоянию  на 30.12.2011

| № п./п. № п/п | Адрес | Вид работ |  | Подрядчик | Сроки исполнения | Сведения об исполн. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт за счет собственных средств и найма |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Н.Островского, 32 | Устройство п/ямы, ящика ТБО |  | ИП Андерсон | 11.01.11-04.02.11 | 77,705 |
| 2 | Чкалова, 92 | Устройство туалета, п/ямы, ящика ТБО |  | ИП Андерсон | 14.02.11-09.03.11 | 88,33 |
| 3 | Серова, 28 | Смена розлива ХВС |  | ИП Перфильев | 10.03.11-25.03.11 | 273,486 |
| 4 | Серова, 28 | Смена розлива КНС |  | ИП Перфильев | 10.03.11-25.03.11 | 176,991 |
| 5 | Смоленская, 90 | Ремонт розлива ХВС |  | ИП Перфильев | 28.03.11-10.04.11 | 476,907 |
| 6 | Бабушкина, 69 | Устройство туалета на 2 очка |  | ООО «Ремстрой» | 01.04.11-13.04.11 | 20,549 |
| 7 | Бабушкина, 69 | Устройство ящика под ТБО |  | ООО «Ремстрой» | 04.04.11-21.04.11 | 15,427 |
| 8 | Бабушкина, 69 | Устройство помойной ямы |  | ИП Андерсон | 06.04.11-20.04.11 | 61,909 |
| 9 | Нагорная, 81 | Ремонт розлива ХВС |  | ИП Перфильев | 15.04.11-29.04.11 | 380,681 |
| 10 | Нагорная, 81 | Ремонт розлива ГВС |  | ИП Перфильев | 15.04.11-29.04.11 | 322,126 |
| 11 | Кайдаловская, 2 | Ремонт венттруб |  | ООО «Ремстрой» | 25.04.11-16.05.11 | 129,046 |
| 12 | Бутина, 91 | Капитальный ремонт крыши |  | ООО «ОРР» | 13.05.11-13.06.11 | 596,792 |
| 13 | Амурская, 103 | Капитальный ремонт крыши |  | ООО «Вектор» | 16.05.11-17.06.11 | 580.640 |
| 14 | Бабушкина, 90 | Ремонт розлива ХВС |  | ИП Перфильев | 16.05.11-31.05.11 | 352,110 |
| 15 | Горького, 30 | Восстановление крыши (после урагана) |  | ИП Бреева | 29.04.11-15.07.11 | 736,840 |
| 16 | Бабушкина, 85 | Устройство пом. ямы |  | ИП Андерсон | 11.05.11- 24.05.11 | 61,705 |
| 17 | Бабушкина, 85 | Устройство ящика под ТБО |  | ИП Андерсон | 23.05.11- 27.05.11 | 12,376 |
| 18 | Бабушкина, 85 | Устройство забора |  | ООО «Ремстрой» | 18.05.11- 24.05.11 | 24,338 |
| 19 | Балябина, 52 | Ремонт розлива ХВС |  | ИП Перфильев | 23.05.11-09.06.11 | 367,709 |
| 20 | Новобульварная, 131 | Замена водоподогревателя |  | ИП Перфильев | 09.06.11-14.06.11 | 132,478 |
| 21 | Нерчинская, 12 | Устройство ящика под ТБО |  | ИП Андерсон | 01.06.11-03.06.11 | 15,427 |
| 22 | Бутина, 62 | Ремонт помойной ямы |  | ИП Андерсон | 24.06.11-30.06.11 | 2,710 |
| 23 | Бутина 62 | Устройство туалета на 2 оч. |  | ИП Андерсон | 23.06.11-30.06.11 | 20,040 |
| 24 | Кайдаловская, 2 | Кап. ремонт крыши |  | ИП Найдешкин | 29.04.11-30.06.11 | 1 090,236 |
| 25 | Кастринская, 59,61 | Устройство туалета на 2 оч. |  | ИП Андерсон | 02.07.11-20.07.11 | 36,396 |
| 26 | Мостовая, 14,16,18 | Устройство туалета на 2 оч., помойной ямы, ящика под ТБО |  | ООО «Ремстрой» | 13.06.11-29.06.11 | 108,13 |
| 27 | Новобульварная, 121 | Капитальный ремонт крыши |  | ИП Бреева О.А. | 29.06.11-19.08.11 | 976.334 |
| 28 | Горького, 67 | Капитальный ремонт крыши |  | ИП Попов Г.В. | 26.07.11-16.08.11 | 366,534 |
| 29 | Чкалова, 80 | Устройство помойной ямы. Ящика под ТБО |  | ИП Андерсон | 01.07.11-23.07.11 | 77,705 |
| 30 | Заб. Рабочего, 44 | Устройство ящика под ТБО, помойной ямы, туалета на 2 оч. |  | ИП Андерсон | 01.07.11-01.08.11 | 109.075 |
| 31 | Заб. Рабочего. 37 | Устройство туалета |  | ООО «Ремстрой» | 25.06.11-11.07.11 | 11,990 |
| 32 | Чкалова. 148 | Устройство туалета на 2 оч., помойной ямы |  | ИП Андерсон | 01.07.11-28.07.11 | 95,967 |
| 33 | Амурская, 104 | Устройство туалета на 2 оч. |  | ИП Андерсон | 01.08.11-16.08.11 | 36,396 |
| 34 | Заб. Рабочего. 57 | Ремонт отмостки |  | ООО «Ремстрой» | 10.08.11-10.09.11 | 71,101 |
| 35 | Бутина. 46а | Кап. ремонт крыши |  | ИП Найдешкин | 16.08.11-30.09.11 | 827,488 |
| 36 | Нерчинская, 12 | Устройство помойной ямы |  | ИП Андерсон | 19.08.11-14.09.11 | 59,100 |
| 37 | Красноармейск.29 | Устройство помойной ямы, туалета на 2 оч., ящика под ТБО |  | ИП Андерсон | 12.09.11-30.09.11 | 107,548 |
| 38 | Богомягкова, 44 | Устройство помойной ямы, туалета на 2 оч. |  | ИП Андерсон | 10.10.11-30.10.11 | 95,980 |
| 39 | Смоленская, 77 | Устройство туалета на 2 оч. |  | ИП Андерсон |  | 36,158 |
| 40 | Шилова, 15 | Устройство туалета на 2 оч. |  | ИП Андерсон | 07.10.11-18.10.11 | 36,396 |
| 41 | Смоленская, 73 | Устройство ящика под ТБО, помойной ямы |  | ИП Андерсон | 11.10.11-24.10.11 | 72,466 |
| 42 | Журавлева, 15 | Ремонт розлива и стояков ХВС и ГВС |  | ИП Перфильев | 05.10.11-20.10.11 | 148,327 |
| 43 | Чкалова, 96 | Устройство ящика под ТБО, помойной ямы |  | ИП Андерсон | 01.11.11-30.11.11 | 72,467 |
| 44 | Заб. Рабочего, 48 | Устройство ящика под ТБО |  | ИП Андерсон | 01.11.11-30.11.11 | 12,895 |
| 45 | Фрунзе, 28 | Ремонт розлива ГВС и водоподогревателя |  | ИП Перфильев | 01.11.11-21.11.11 | 382,654 |
| 46 | Журавлева, 15 | Кап. ремонт сетей электроснабжения |  | ООО «ЭМ и РР» | 19.08.11-08.09.11 | 85,524 |
| 47 | Кайдаловская, 10 | Капитальный ремонт крыши |  | ИП Найдешкин | 15.09.11-18.11.11 | 1 449,546 |
| ИТОГО: по собственным средствам |  |  |  |  |  | 11 292,735 |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина, 41 |  | Ремонт подъездов № 3, 4 | ИП Андерсон | 11.01.11-10.02.11 | 101,277 |
| 2 | Журавлева, 69 |  | Ремонт кровли подъезды 2,5,6 | ООО «Ремстрой» | 02.05.11-17.05.11 | 77,893 |
| 3 | Журавлева. 68 |  | Ремонт кровли подъезды 1 и 5 | ООО «Ремстрой» | 10.05.11-16.05.11 | 18,812 |
| 4 | Балябина, 30 |  | Ремонт кровли подъезд № 2 | ООО «Ремстрой» | 10.05.11-18.05.11 | 9,387 |
| 5 | Горького, 59 |  | Ремонт межпанельных швов | ООО «Читасройсервис | 03.05.11-20.05.11 | 200,223 |
| 6 | Балябина, 41 |  | Ремонт кровли кв. 33 | ООО «Ремстрой» | 25.05.11-02.06.11 | 13,431 |
| 7 | Балябина, 53 |  | Ремонт кровли над под-ми 1,3,4,5 | ООО «Ремстрой» | 19.05.11-01.06.11 | 43,021 |
| 8 | Бутина, 30 |  | Ремонт кровли кв. 4 | ООО «Ремстрой» | 25.05.11-30.05.11 | 6,083 |
| 9 | Бутина, 32 а |  | Ремонт кровли кв. 6,3 | ООО «Ремстрой» | 25.05.11-30.05.11 | 6,092 |
| 10 | Курнатовского, 35 |  | Ремонт кровли кв. 88,89,90,103,104,105,118,119,120,137,138,139 | ООО «Ремстрой» | 23.05.11-20.06.11 | 104,192 |
| 11 | Курнатовского, 38 |  | Ремонт кровли под-д № 5, кв. 62,68,69 | ООО «Ремстрой» | 20.05.11-20.06.11 | 157,538 |
| 12 | Угданская, 10, кв. 53,32,80, Н-Островского, 52 кв.22,14,67; Подгорбунского, 5 кв.22 |  | Ремонт межпанельных швов | ООО «Высотные работы» | 20.05.11-29.06.11 | 66,529 |
| 13 | Богомягкова, 53 |  | Ремонт кровли | ООО «Звезда+» | 31.05.11- 07.06.11 | 18,986 |
| 14 | Амурская, 112 |  | Ремонт фасада после пожара | ООО «Вента» | 09.06.11-15.06.11 | 19,347 |
| 15 | Токмакова,4 кв.153,176,161; Н-Островского, 52 кв.68(козырек), Подгобунского, 3 кв.13,17,21,33,34,36 Подгорбунского, 5 кв. 2,4,20,29,53,77,88,112; Петровскозаводская, 54 кв.173,179 |  | Ремонт межпанельных швов | ООО «Высотные работы» | 29.06.11- 26.07.11 | 210,156 |
| 16 | Новобульварная, 121 |  | Ремонт фасада, отмостки, устройство подпорной стенки. | ООО «Ремстрой» | 20.06.11-30.06.11 | 64,021 |
| 17 | Журавлева, 69 кв. 50 |  | Ремонт кровли | ООО «Ремстрой» | 08.08.11-16.08.11 | 4,640 |
| 18 | Журавлева, 68 кв. 65,64 |  | Ремонт кровли | ООО «Ремстрой» | 08.08.11-16.08.11 | 12,625 |
| 19 | Богомягкова, 32 |  | Ремонт отмостки, фасада, ступеней лестницы | ООО «Ремстрой» | 01.08.11-18.08.11 | 27,296 |
| 20 | Угданская, 40 |  | Ремонт козырьков кв. 13,14 | ООО «Ремстрой» | 10.08.11-15.08.11 | 7,485 |
| 21 | Кайдаловская, 10 |  | Ремонт кровли над кв. 113,120, подъездом | ООО «Стройэффект» | 08.08.11-15.08.11 | 73,819 |
| 22 | Ленина, 110 |  | Ремонт кровли | ООО «Стройэффект» | 06.06.11-06.07.11 | 148,928 |
| 23 | Заб. Рабочего, 44 |  | Устройство забора | ИП Андерсон | 07.07.11-25.07.11 | 7,961 |
| 24 | Кайдаловская. 10 |  | Ремонт кровли над кв. 97,98,36,37,60,59,17,18,19, 20, под-ми № 3,5 | ООО «Стройэффект» | 25.08.11-09.09.11 | 374,264 |
| 25 | Хабаровская. 25 |  | Ремонт кровли над кв. 15,16, | ООО «Ремстрой» | 24.08.11-02.09.11 | 108,903 |
| 26 | Богомягкова, 53 |  | Ремонт кровли над кв. 78,79,80,91 | ООО «Ремстрой» | 23.08.11-29.08.11 | 341,107 |
| 27 | Богомягкова, 53 |  | Ремонт кровли над кв. 44,45 | ООО «Ремстрой» | 19.08.11-10.09.11 | 199,847 |
| 28 | Заб. Рабочего. 57 |  | Ремонт придомовой территории | ООО «Ремстрой» | 29.08.11-09.09.11 | 17,091 |
| 29 | Хабаровская, 25 |  | Ремонт кровли кв. 34,66,67,68,69 | ООО «Ремстрой» | 14.09.11-90.09.11 | 134,597 |
| 30 | Красноармейск.29 |  | Устройство забора с воротами | ООО «Ремстрой» | 12.09.11-20.09.11 | 15,933 |
| 31 | Журавлева, 16 |  | Ремонт кровли над кв. 62 | ООО «Стройэффект» | 22.08.11-25.10.11 | 19,923 |
| 32 | Журавлева, 16 |  | Ремонт кровли (доп. работы), ремонт кровли УФК(балконы) | ООО «Стройэффект» | 12.09.11-03.10.11 | 55,596 |
| 33 | Нерчинская, 12 |  | Устройство забора, разборка и устр-во сараев | ИП Андерсон В.В | 05.10.11-20.10.11 | 46,338 |
| 34 | Угданская, 40 |  | Устройство забора | ИП Андерсон В.В | 10.10.11-15.10.11 | 6,039 |
| 35 | Смоленская, 73 |  | Разборка сараев, помойной ямы, устр-во забора | ООО «Ремстрой» | 05.10.11-25.10.11 | 15,020 |
| 36 | Курнатовского, 38 |  | Ремонт кровли п. 6 кв. 81,82,83, п.№3,4 кв. 43,44,53,54 | ООО «Ремстрой» | 10.10.11-20.10.11 | 322,549 |
| 37 | Угданская, 40 |  | Ремонт кровли над кв. 27 | ООО «Ремстрой» | 07.10.11-14.10.11 | 64,484 |
| 38 | Хабаровская, 25 |  | Ремонт кровли над кв. 66,68,69 | ООО «Ремстрой» | 03.10.11-12.10.11 | 156,986 |
| 39 | Бутина, 73 |  | Ремонт кровли над кв. 9,10 | ООО «Ремстрой» | 10.10.11-18.10.11 | 56,220 |
| 40 | Петровская, 9 |  | Устройство ящика под ТБО | ИП Андерсон | 05.10.11-11.10.11 | 12,895 |
| 41 | Бутина, 46 |  | Ремонт завалинки кв. 4 | ИП Андерсон | 20.10.11-26.10.11 | 28,270 |
| 42 | Петровскозаводская, 54 кв. 163,156: Кайдаловская, 19, кв.17; Угданская, 10 кв. 11,30,48; Угданская, 8 кв. 66,70,71,75,87 |  | Ремонт межпанельных швов | ООО «Высотные работы» | 30.08.11-30.09.11 | 168,812 |
| 43 | Красноармейская, 70 кв. 13,23,27 |  | Ремонт межпанельных швов | ООО «Высотные работы» | 30.08.11-30.09.11 | 59,206 |
| 44 | Серова, 28 кв. 13,36,71,72,90 |  | Ремонт межпанельных швов | ООО «Высотные работы» | 30.08.11- 30.09.11 | 99,280 |
| 45 | Кайдаловская, 3, Подгорбунского, 1 Ленинградская, 98 |  | Ремонт межпанельных швов | ООО «Синта-Кедр» | 10.05.11-01.11.11 | 110,908 |
| 46 | Красноармейская, 68,65 Смоленская, 115,117; Фрунзе, 7,10; Новобульварная, 113; Угданская, 61; Шилова, 6; Богомягкова, 75 |  | Ремонт межпанельных швов | ООО «Синта-Кедр» | 10.05.11-01.11.11 | 291,427 |
|  | ОБЩИЖИТИЯ |  |  |  |  |  |
| 47 | Ползунова, 17 |  | Ремонт в общежитии 1 и 2 этажей, умывальников, туалетов, душевых | ООО «Ремстрой» | 01.02.11-12.05.11 | 152,142 |
| 48 | Красноарм. 66 |  | Ремонт кровли | ИП Елгин | 28.08.11-06.09.11 | 12,578 |
| 49 | Журавлева, 100 а |  | Ремонт кровли | ИП Елгин | 23.08.11-06.09.11 | 38,519 |
| 50 | Матвеева, 36 |  | Ремонт кровли над ком. 29,30,33 | ИП Елгин | 23.08.11-06.09.11 | 107,510 |
| 51 | Ленинградская, 54 |  | Ремонт балкона | ИП Перфильев | 21.10.11-31.10.11 | 16,601 |
| 52 | Балябина, 52 |  | Ремонт межпанельных швов | ООО «Синта-Кедр» | 05.10.11-30.11.11 | 63,965 |
| 53 | Угданская, 28 |  | Ремонт межпанельных швов | ООО «Синта-Кедр» | 05.10.11-30.11.11 | 9,669 |
| 54 | Угданска, 16 |  | Ремонт подъезда № 2 | ИП Елгин | 01.11.11-30.11.11 | 48,628 |
| 55 | Горького, 40 |  | Ремонт подъезда № 1 | ИП Елгин | 01.11.11-30.11.11 | 46,840 |
| 56 | Красноармейская, 68 |  | Ремонт подъезда № 4 | ИП Елгин | 01.11.11-30.11.11 | 40,380 |
| 57 | Угданская, 40 |  | Ремонт подъезда № 1 | ИП Елгин | 01.11.11-30.11.11 | 40,019 |
| 58 | Заб. Рабочего,31 |  | Устройство пом. Ямы и ящика под ТБО | ИП Андерсон | 01.11.11-30.11.11 | 72,467 |
| 59 | Анохина, 36 |  | Устройство ящика под ТБО | ИП Андерсон | 01.11.11-30.11.11 | 12,895 |
| 60 | Угданская, 29 |  | Окраска забора | ИП Андерсон | 01.11.11-30.11.11 | 2,610 |
| 61 | Красноармейская, 67 |  | Ремонт входа в подвал | ИП Андерсон | 01.11.11-30.11.11 | 14.566 |
| 62 | Нагорная, 85а |  | Благоустройство территории | ИП Андерсон | 01.11.11-30.11.11 | 33,177 |
| 63 | Новобульварная, 115, 115а |  | Благоустройство территории | ИП Андерсон | 01.11.11-30.11.11 | 34,770 |
| 64 | Кайдаловская, 16а |  | Ремонт подъезда № 2 и 6 | ИП Елгин | 01.11.11-30.11.11 | 89,537 |
| 65 | Курнатовского, 35 |  | Благоустройство территории | ИП Андерсон | 01.11.11-30.11.11 | 73,971 |
| 66 | Молодежная, 23 |  | Кап. ремонт выгребной ямы | ИП Андерсон | 01.11.11-25.11.11 | 193,932 |
| 67 | Ленина, 160 |  | Ремонт квартиры №1 | ООО «Ремстрой» | 01.12.11-30.12.11 | 99,044 |
| 68 | Балябина, 17 |  | Ремонт подъезда № 1 и подвала | ООО «Ремстрой» | 01.12.11-30.12.11 | 17,454 |
| 69 | Ленина, 164 |  | Ремонт вентканалов и перекрытия | ООО «Ремстрой» | 01.12.11-30.12.11 | 89,803 |
| 70 | Бутина, 73 |  | Устройство выхода на крышу, ремонт оголовков труб | ООО «Ремстрой» | 01.12.11-30.12.11 | 173,208 |
| 71 | Новобульварная, 113 |  | Устройство забора | ИП Андерсон | 01.12.11-30.12.11 | 1,645 |
| ИТОГО: по текущему ремонту |  |  |  |  |  | 5 591,367 |

| СПИСОК ПОДЪЕЗДОВ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ СИЛАМИ РСС ОАО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бутина, 71а | Ремонт подъездов № 1 | РСС | январь | 25,2 |
| 2 | Бабушкина, 36 | Ремонт подъезда № 3 | РСС | февраль | 42,6 |
| 3 | Горького, 53 | Ремонт подъезда № 1,2 | РСС | февраль | 41,1+40,9 |
| 4 | Чайковского, 23 | Ремонт подъезда № 3,2 | РСС | март | 130,1 |
| 5 | Петровская, 24 | Ремонт подъезда № 1 | РСС | апрель | 43,1 |
| 6 | Горького, 65 | Ремонт подъезда № 2,1 | РСС | май | 80,5 |
| 7 | Новобульварная, 133 | Ремонт подъезда № 2 | РСС | май | 26,2 |
| 8 | Хабаровская, 10 | Ремонт подъезда № 1 | РСС | май | 29,1 |
| 9 | Шилова, 18 | Ремонт подъезда № 1 | РСС | июнь | 81,8 |
| 10 | Красноармейская, 70 | Ремонт подъезда № 1 | РСС | июнь | 64,9 |
| 11 | Новобульварн. 133 | Ремонт подъезда № 1,3,4 | РСС | июнь, сент. | 106,6 |
| 12 | Нерчинская, 9 | Ремонт подъезда № 1,2,3,4 | РСС | июль | 102,7 |
| 13 | П.Осипенко, 4 | Ремонт подъезда № 2,3,4 | РСС | июль | 96,5 |
| 14 | Угданская, 26 | Ремонт подъезда № 4,2 | РСС | июль | 65,2 |
| 15 | Токмакова, 16 | Ремонт подъезда № 7 | РСС | июль | 40,8 |
| 16 | Хабаровская, 10 | Ремонт подъезда № 2,3,4,1 | РСС | июль | 130,4 |
| 17 | Балябина, 41 | Ремонт подъезда № 5,6,2,1 | РСС | август-сент | 109,2 |
| 18 | Чкалова, 141 | Ремонт подъезда № 1,2 | РСС | август | 52,8 |
| 19 | Шилова, 10 | Ремонт подъезда № 2,1 | РСС | август | 52,9 |
| 20 | Чкалова, 143 | Ремонт подъезда № 1,2 | РСС | август | 49,7 |
| 21 | Чайковского, 34 | Ремонт подъезда № 1.2 | РСС | август-сент. | 60,0 |
| 22 | Горького, 40 | Ремонт подъезда № 1 | РСС | сентябрь | 30,8 |
| 23 | Амурская, 98 | Ремонт подъезда № 5 | РСС | сентябрь | 32,2 |
| 24 | Балябина, 37 | Ремонт подъезда № 5 | РСС | сентябрь | 31,2 |
| 25 | Шилова. 10 | Ремонт подъезда № 3 | РСС | сентябрь | 26.7 |
| 26 | Балябина, 41 | Ремонт подъезда № 3,4,7,8 | РСС | сентябрь | 111,6 |
| 27 | Чайковского, 40 | Ремонт подъезда № 1,2 | РСС | октябрь | 52,0 |
| 28 | Бабушкина, 147 | Ремонт подъезда № 1 | РСС | октябрь | 22,4 |
| 29 | Журавлева, 68 | Ремонт подъезда № 1 | РСС | октябрь | 21,7 |
| 30 | Чайковского, 38 | Ремонт подъезда № 1,2 | РСС | октябрь-ноябрь | 50,7 |
| 31 | Ленинградская, 47 | Ремонт подъезда № 2 | РСС | ноябрь | 23,8 |
| 32 | Новобульварная, 115а | Ремонт подъезда № 2 | РСС | декабрь | 29,5 |
| 33 | Ленина, 130 | Ремонт подъезда № 1 | РСС | декабрь | 49,8 |
| 34 | Бутина, 75 | Ремонт подъезда № 2 | РСС | декабрь | 30,0 |
|  |  | Итого по подъездам: |  |  | 1928,1 |

Всего отремонтировано подъездов – 61

Генеральный  директор ОАО «Служба заказчика»                                 С.А. Федорко