Выполнение плана работ ДУ №1 за 2013 год

| Информация о ходе выполнения плана ремонта за счет собственных средств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилищного фонда ОАО "Служба заказчика" по состоянию на 31.12.2013г. |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  | Сроки | Сведения |
| п/п | Адрес | Вид работ | Подрядчик | испол- | об исполн. |
|  |  |  |  | нения | (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Богомягкова,73 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 19.04 - 26.04.13 | 320,852 |
| 3 | Красноармейская,65 | Ремонт МПШ | ИП «Иванов»" | 24.06. - 15.07.13 |  |
| 4 | Красноармейская,68 | Ремонт подъездов № 3,4,5 | РСС | Июль | 178,509 |
| 5 | Новобульварная,129 | Ремонт теплового узла | ООО «Вектор» | 01.09. - 11.09.13 | 54,519 |
| 6 | Новобульв-я,113 кв.130 | Ремонт МПШ | ИП «Иванов» | 07.13 - 08.13 | 141,136 |
|  | Красноармейская,65 |  |  |  |  |
|  | Красноармейская,68 |  |  |  |  |
| 7 | Новобульварная,115 | Ремонт подъезда № 4 | РСС | Декабрь | 50,863 |
| 8 | Новобульварная,123 | Ремонт подъездов № 1,2,3 | РСС | Май | 128,064 |
| 9 | Новобульварная,127 | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 | РСС | Октябрь | 173,415 |
| 10 | Новобульварная,131 | Ремонт подъезда № 4 | РСС | Декабрь | 47,883 |
| 11 | Подгорбунского,84 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 06.05. - 21.05.13 | 199,663 |
| 12 | Смоленская,90 | Ремонт подъезда № 5 | " | 08.01. - 31.01.13 | 17,371 |
| 13 | Фрунзе.26 | Ремонт подъездов № 2,3 | " | 10.07. - 09.08.13 | 101,588 |
| 14 | Угданская,61 | Установка окон ПВХ в под-х | ИП «Наседкин» | 07.13 - 09.13 | 242,145 |
| 15 | Угданская,61 кв.73 | Ремонт МПШ | ИП «Иванов» | 10.10. - 14.10.13 | 8,492 |