Выполнение плана работ ДУ №2 за 2013 год

| Информация о ходе выполнения плана ремонта за счет собственных средств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилищного фонда ОАО "Служба заказчика" по состоянию на 31.12.2013г. |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  | Сроки | Сведения |
| п/п | Адрес | Вид работ | Подрядчик | испол- | об исполн. |
|  |  |  |  | нения | (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Горького,38 | Розлив ХВС | ООО «Вектор» | 01.03. - 15.03.13 | 265,851 |
| 3 | Горького,62 | Ремонт подъездов № 1,2,3 | ИП Елгин | 05.07. - 22.07.13 | 97,539 |
| 4 | Горького,38 | Установка окон ПВХ в подъездах | ИП Наседкин | 24.12.12 - 13.01.13 | 164,800 |
| 5 | Горького,38 кв.70 | Ремонт мягкой кровли | ДУ № 2 | 11.06. - 14.06.13 | 60,903 |
| 6 | Горького,59 кв.20,50 | Ремонт мягкой кровли | ДУ № 2 | 11.06. - 14.06.13 | 49,378 |
| 7 | Кайдаловская,14 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 25. 02. - 06.03.13 | 326,624 |
| 8 | Кайдаловская,16а | " Замена розлива ХВС | " ООО «Вектор» | 10.04. - 24.04.13 | 198,962 |
| 9 | Кайдаловская,16а | Ремонт подъезда № 1 | " ИП Елгин | 08.01. - 30.01.13 | 47,774 |
| 10 | Кайдаловская,16 | Ремонт подъездов № 2,3,4,5,6 | " ИП Елгин | 10.07. - 09.08.13 | 243,090 |
| 11 | Кайдаловская,14 | Ремонт подъездов № 1,2 | РСС | Ноябрь | 94,616 |
| 12 | Токмакова,17 | Ремонт подъезда № 3 | РСС | Октябрь | 50,483 |
| 13 | Токмакова,17 | Ремонт подъездов № 1,2 | "ООО УК «Комфорт» | 25.06. - 05.07.13 | 56,918 |
| 14 | Горького,38 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 01.03. - 15.03.13 | 265,851 |