Выполнение плана работ ДУ №6 за 2013 год

| Информация о ходе выполнения плана ремонта за счет собственных средств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилищного фонда ОАО "Служба заказчика" по состоянию на 31.12.2013г. |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  | Сроки | Сведения |
| п/п | Адрес | Вид работ | Подрядчик | испол- | об исполн. |
|  |  |  |  | нения | (тыс.руб.) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Бабушкина,98б | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 20.06. - 01.07.13 | 299,016 |
|  | Бабушкина,64 | Замена розлива КНС | ООО «Вектор»" | 09.09. - 27.09.13 | 75,907 |
|  | Бабушкина,68 | Ремонт крыльца к под. № 1 | ООО «УК Комфорт» | 30.06. - 08.07.13 | 30,441 |
|  | Бабушкина,98а | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6 | РСС | Март | 260,383 |
|  | Бабушкина,98 | Ремонт подъездов № 1,2,3 | РСС | Июнь,август | 123,042 |
|  | Бабушкина,64 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 01.08. - 15.08.13 | 200,257 |
|  | Балябина,55 | Ремонт подъезда № 6 | РСС | Октябрь | 47,575 |
|  | Балябина,53 | Ремонт подъездов № 4,6 | РСС | Июнь | 98,547 |
|  | Балябина,52 кв.31 | Ремонт МПШ | ИП Иванов | 20.09. - 10.10.13 | 1,213 |
|  | Балябина,52 | Ремонт МПШ | ИП Иванов | 07.13 - 08.13 | 21,029 |
|  | Балябина,37 | Ремонт крыльца под. № 4 | ООО «УК Комфорт» | 26.06. - 01.07.13 | 105,593 |
|  | Балябина,41 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор»" | 01.12. - 31.12.13 | 349,939 |
|  | Балябина,53 | Замена розлива ХВС | " ООО «Вектор»" | 02.10. - 16.10.13 | 283,937 |
|  | Балябина,45 | Замена розлива ХВС | "" ООО «Вектор»" | 02.09. - 14.09.13 | 295,689 |
|  | Богомягкова,49 | "Ремонт теплового узла | """ ООО «Вектор»" | 02.09. - 14.09.13 | 294,008 |
|  | Богомягкова,24 | Ремонт подъезда № 3 | РСС | Июль | 51,986 |
|  | Бутина,93 | Замена розлива ХВС | " ООО «Вектор» | 01.12. - 31.12.13 | 365,376 |
|  | Бутина,109 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 01.12. - 31.12.13 | 108,927 |
|  | Бутина,73 | Рем-т помещений мир.судей | ИП "Елгин" | 29.12.12 - 31.01.13 | 24,225 |
|  | Бутина,69 | Ремонт подъезда № 3 | " ООО «УК Комфорт» | 20.08. - 26.08.13 | 35,215 |
|  | Бутина,75 | Ремонт кровли кв.79 и 2-го этажа | " ООО «УК Комфорт» | 03.06. - 19.06.13 | 137,239 |
|  | Бутина,73 | Рем-т водоотводн.системы | "" ООО «УК Комфорт» | 05.07. - 15.07.13 | 35,487 |
|  | Журавлева,54 | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6 | ИП Елгин | 05.07. - 26.07.13 | 289,811 |
|  | Журавлева,68 | Уборка мусора с кровли | ООО «РЕмстрой» | 01.04. - 10.04.13 | 58,150 |
|  | Журавлева,68 | Ремонт крыши | ООО «РЕмстрой» | 04.03. - 15.04.13 | 1035,369 |
|  | Курнатовского, 35 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 01.11. - 15.11.13 | 378,743 |
|  | Курнатовского,38 | Ремонт подъезда № 6 | РСС | Июнь | 55,388 |
|  | Курнатовского,35 | Ремонт подъезда № 8 | РСС | Декабрь | 57,461 |
|  | Ленинградская,27 | Ремонт подъездов № 1,2 | РСС | Сентябрь | 101,253 |
|  | Ленинградская,47а | Ремонт подъездов № 1,2,3 | ООО «УК Комфорт» | 01.08. - 21.08.13 | 104,783 |
|  | Ленинградская,45 | Ремонт шиф.кровли под. № 1 | ООО «РЕмстрой» | 01.07. - 15.07.13 | 24,343 |
|  | Ленинградская,27 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 24.06. - 08.07.13 | 98,596 |
|  | Подгорбунского,41б | Ремонт подъезда № 1 | " | 15.10. - 23.10.13 | 20,800 |
|  | Угданская,40 | Ремонт подъездов № 2 - 17 | ИП Елгин " | 01.08. - 31.10.13 | 814,874 |
|  | Угданская,40 | Ремонт кровли под. № 1 | ООО «УК Комфорт» | 06.05. - 16.05.13 | 93,939 |
|  | Угданская,40 | Ремонт кровли кв.13,15, под.№ 1 | " ООО «УК Комфорт» | 20.05. - 03.03.13 | 150,295 |
|  | Угданская,29 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 13.05. - 25.05.13 | 314,980 |
|  | Хабаровская,10 | Замена розлива ХВС | " ООО «Вектор» | 25.10. - 30.10.13 | 213,111 |
|  | Хабаровская,10 | Ремонт крыльца под. № 4 | " ООО «УК Комфорт» | 27.06. - 08.07.13 | 51,361 |
|  | Ленинградская,27 | Замена розлива ХВС | " ООО «Вектор» | 24.06. - 08.07.13 | 98,596 |
|  | Ленинградская,45 | Рем-т потолка под. № 2 | " ООО «УК Комфорт» | 01.08. - 08.08.13 | 6,474 |
|  | Балябина,30 | Ремонт козырька и лестницы подъезда № 10 | " ООО «УК Комфорт» | 13.05. - 24.05.13 | 63,380 |